| СОГЛАСОВАНО студент Жуйков А. В. « » 20 г. | УТВЕРЖДАЮ научный руководитель Готская И. Б. « » 20 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА              ОКР

разработка мобильного приложения для мониторинга состояния оборудования и программного обеспечения в организации

Оглавление

1 Наименование, основание, исполнитель и сроки выполнения	3

2 Цель выполнения ОКР, наименование и область применения продукта	3

3 Технические требования	3

3.1 Состав ОКР	3

3.2 Требования назначения	3

3.3 Требования надежности	3

3.4	Требования эргономики и технической эстетики	3

3.5	Требования к эксплуатации	4

3.6 Функциональные требования	4

3.6Требования к средствам разработки	4

3.7 Требования к защите информации	4

4 Стадии и этапы разработки	4

4.1 Стадия проектирования	4

4.2 Стадия технического проектирования	4

4.3 Стадия рабочего проектирования и кодирования	4

4.4 Стадия тестирования	4

4.5 Стадия подготовки к сдаче	4

# 1 Наименование, основание, исполнитель и сроки выполнения

Наименование: мобильное приложение

Основание для выполнения: выполнение выпускной квалификационной работы студента бакалавриата.

Исполнитель: студент Жуйков Алексей Валерианович.

Сроки выполнения:

Начало работ: «19» ноября 2025 г.

Окончание работ: «20» мая 2026 г.

# 2 Цель выполнения ОКР, наименование и область применения продукта

Цель: разработка мобильного приложения для мониторинга состояния оборудования и программного обеспечения в организации, обеспечивающего оперативный сбор, обработку и анализ информации о неисправностях и сбоях.

Наименование: мобильное приложение «FixIt Service».

Область применения: программный продукт предназначен для использования в организациях (образовательных, коммерческих и иных) с целью контроля состояния оборудования и программного обеспечения системными администраторами, инженерами и другими сотрудниками.

# 3 Технические требования

## 3.1 Состав ОКР

В состав ОКР входят:

- разработанное мобильное приложение “FixIt Service”;

- текстовой документ, описывающий проделанную работу.

## 3.2 Требования назначения

Разработанный продукт должен обеспечивать:

- корректную работу на поддерживаемых мобильных устройствах;

- устойчивое функционирование при стандартной пользовательской нагрузке;

- выполнение функций, определенных техническим заданием;

- удобство и интуитивную понятность использования.

## 3.3 Требования надежности

Программный продукт должен:

- сохранять работоспособность при возникновении нештатных ситуаций;

- обеспечивать сохранность пользовательских данных;

- корректно обрабатывать ошибки ввода и сетевые сбои.

## Требования эргономики и технической эстетики

Разработанный программный продукт должен:

- иметь понятный интерфейс и пользовательскую документацию;

- соответствовать рекомендациям платформ Android/iOS.

## Требования к эксплуатации

Для использования программного продукта необходимо:

- наличие мобильного устройства с поддерживаемой версией операционной системы;

- доступ к сети Интернет;

- установка приложения из файла или магазина приложений.

## 3.6 Функциональные требования

Разработанный программный продукт должен обеспечивать выполнение следующих задач:

- регистрацию и аутентификацию пользователей;

- отображение и обработку пользовательских данных;

- выполнение основных функций приложения в соответствии с темой ВКР;

- взаимодействие с серверной частью и базой данных (при наличии);

- вывод уведомлений и сообщений пользователю.

## 3.6Требования к средствам разработки

Для разработки программного продукта должны использоваться:

- языки программирования и фреймворки для мобильной разработки (например, Kotlin, Swift, Flutter, React Native);

- система управления версиями;

- средства проектирования пользовательского интерфейса;

- система управления базами данных.

## 3.7 Требования к защите информации

Программный продукт должен обеспечивать:

- защиту персональных данных пользователей;

- разграничение прав доступа для пользователей;

- защиту от несанкционированного доступа;

- безопасное хранение и передачу данных.

# 4 Стадии и этапы разработки

4.1 Стадия проектирования: 19.11.2025 – 10.01.2026.

4.2 Стадия технического проектирования: 11.01.2026 – 20.02.2026.

4.3 Стадия рабочего проектирования и кодирования: 21.02.2026 – 15.04.2026.

4.4 Стадия тестирования: 16.04.2026 – 25.04.2026.

4.5 Стадия подготовки к сдаче: 26.04.2026 – 30.04.2026.

Студент РГПУ им. А. И. Герцена

Жуйков А. В.

«      »                             20    г.

СОГЛАСОВАНО

Студент

А. В. Жуйков

«      »                             20    г.

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

И. Б. Готская

«      »                             20    г.